PRACTICA 2 – FERNANDO MORALES FLORES SIS2420 “A”

- MOTO CENTRO ORURO

HISTORIAS DE USUARIO

| HU1: Iniciar Sesión |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente y Oficial de Ventas |
| Quiero: | Una validación de usuario |
| Para: | Ingresar al sistema de información Web |

| HU2: Registro de Venta de Moto |  |
| --- | --- |
| Como: | Oficial de Ventas |
| Quiero: | Registrar cada venta de Moto |
| Para: | Tener un registro actualizado de todas las transacciones |

| HU3: Generar recibo detallado |  |
| --- | --- |
| Como: | Oficial de Ventas |
| Quiero: | Emitir recibo detallado con QR |
| Para: | Proporcionar al cliente un comprobante de la transacción |

| HU4: Catalogo de Motos |  |
| --- | --- |
| Como: | Cliente |
| Quiero: | Una lista de todas las motos disponibles en el inventario |
| Para: | Tener una idea mas clara de cual adquirir |

| HU5: Generar Reporte Mensual de Ventas |  |
| --- | --- |
| Como: | Oficial de Ventas |
| Quiero: | Poder generar un reporte mensual de todas las ventas hechas en el mes |
| Para: | Analizar y llevar un registro ordenado de todas las ventas y desempeño de la empresa |

| HU6: Gestionar Permisos del Gerente |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente |
| Quiero: | Tener todos los permisos del Oficial de Ventas |
| Para: | Tener mayor control y seguridad en el sistema |

| HU7: Gestionar (CRUD) Oficial de Ventas |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente |
| Quiero: | Crear, Leer, Editar y Eliminar (CRUD) Oficial de Ventas |
| Para: | Controlar las acciones que realizan |

| HU8: Gestionar (CRUD) Motos |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente |
| Quiero: | Crear, Leer, Editar y Eliminar (CRUD) Motos |
| Para: | Tener un buen control de las marcas y modelos de Motos |

| HU9: Anular Venta |  |
| --- | --- |
| Como: | Oficial de Ventas |
| Quiero: | Poder anular una venta |
| Para: | Evitar inconvenientes en un futuro |

PRODUCT BACKLOG

| Historia de usuario | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU1 | Iniciar Sesión | 1 |
| HU2 | Registrar de venta de moto | 2 |
| HU3 | Generar recibo detallado | 3 |
| HU4 | Catálogo de motos | 2 |
| HU5 | Generar reporte mensual de ventas | 3 |
| HU6 | Gestionar permisos del gerente | 1 |
| HU7 | Gestionar (CRUD) Oficial de Ventas | 1 |
| HU8 | Gestionar (CRUD) Motos | 1 |
| HU9 | Anular Venta | 2 |

RELEASE PLANNING

| Sprint / Entregable | HU | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Primer Sprint | HU1 | Iniciar Sesión |
|  | HU6 | Gestionar permisos del gerente |
|  | HU7 | Gestionar (CRUD) Oficial de Ventas |
|  | HU8 | Gestionar (CRUD) Motos |
| Segundo Sprint | HU2 | Registrar de venta de moto |
|  | HU4 | Catálogo de motos |
|  | HU9 | Anular Venta |
| Tercer Sprint | HU3 | Generar recibo detallado |
|  | HU5 | Generar reporte mensual de ventas |

2) CLUB DE TENIS IMPERIAL

HISTORIAS DE USUARIO

| HU1: Iniciar Sesión |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente, Secretaria y Cliente |
| Quiero: | Una validación de usuario |
| Para: | Ingresar al sistema de información Web |

| HU2: Registro de Inscripción |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente y Secretaria |
| Quiero: | Registrar nuevas inscripciones al Club |
| Para: | Tener un registro actualizado de todas las inscripciones nuevos socios (350bs) y socios antiguos (200bs). |

| HU3: Generar recibo de inscripción |  |
| --- | --- |
| Como: | Secretaria |
| Quiero: | Emitir recibo detallado con QR, después de cada inscripción |
| Para: | Proporcionar al cliente un comprobante de inscripción al Club de Tenis Imperial |

| HU4: Detalle de la vigencia de inscripción |  |
| --- | --- |
| Como: | Cliente |
| Quiero: | Acceder a un detalle de la vigencia de mi inscripción y mis datos personales, usando mi CI |
| Para: | Verificar la vigencia de la inscripción y revisar mis datos personales en cualquier momento |

| HU5: Generar Reportes de inscripciones |  |
| --- | --- |
| Como: | Secretaria |
| Quiero: | Generar informes de inscripciones realizadas por los usuarios |
| Para: | Analizar y llevar un registro ordenado de todas los socios del Club |

| HU6: Gestionar Permisos del Gerente |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente |
| Quiero: | Tener todos los permisos de la Secretaria |
| Para: | Tener mayor control y seguridad en el sistema |

| HU7: Gestionar (CRUD) Secretaria |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente |
| Quiero: | Crear, Leer, Editar y Eliminar (CRUD) Secretaria |
| Para: | Controlar las acciones que realizan |

| HU8: Gestionar (CRUD) Clientes |  |
| --- | --- |
| Como: | Gerente o Secretaria |
| Quiero: | Crear, Leer, Editar y Eliminar (CRUD) Clientes |
| Para: | Mantener actualizados los datos de los socios inscritos al Club |

PRODUCT BACKLOG

| Historia de usuario | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU1 | Iniciar Sesión | 1 |
| HU2 | Registrar de inscripción | 2 |
| HU3 | Generar recibo de inscripción | 2 |
| HU4 | Detalle de la vigencia de inscripción | 3 |
| HU5 | Generar reporte de inscripciones | 3 |
| HU6 | Gestionar permisos del Gerente | 1 |
| HU7 | Gestionar (CRUD) Secretaria | 1 |
| HU8 | Gestionar (CRUD) Clientes | 1 |

RELEASE PLANNING

| Sprint / Entregable | HU | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Primer Sprint | HU1 | Iniciar Sesión |
|  | HU6 | Gestionar permisos del Gerente |
|  | HU7 | Gestionar (CRUD) Secretaria |
|  | HU8 | Gestionar (CRUD) Clientes |
| Segundo Sprint | HU2 | Registrar de inscripción |
|  | HU3 | Generar recibo de inscripción |
| Tercer Sprint | HU4 | Detalle de la vigencia de inscripción |
|  | HU5 | Generar reporte de inscripciones |